SPRINT 1 RETROSPECTIVE

O que foi realizado na última Sprint?

Foi realizado:

As telas de login e cadastro;

A formulação completa dos códigos das respectivas telas ditas;

SQL Injection;

Sanitização de código;

Criação de telas User Friendly;

Criação do banco de dados;

Criação de LOG;

Conexão com o banco de dados;

Estruturação dos códigos no modelo MVC.

Melhorias a serem feitas:

Estabelecer outras formas de comunicação com a equipe em caso de falhas nas utilizadas originalmente.

Utilização da ferramenta debugger existente no software utilizado no desenvolvimento do projeto para melhor reconhecimento da localização dos erros no código.

Aprofundar os estudos no JAVA para ter maior entendimento de seu funcionamento e suas outras funções.

Aprofundar os estudos no HTML e CSS para as telas que o usuário utilizar serem mais User Friendly.

Analisar se todos os valores foram colocados corretamente e seguir um padrão para que não tenhamos dificuldade no momento de criarmos os comandos e nos perdermos no código.